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  采购文件





项目名称：中南民族大学后勤保障处
16号教学楼门前绿地改造项目采购




采购单位：中南民族大学后勤保障处
编制日期：2026 年 10月 8 日

一、项目概况
本项目为校园绿化升级整改采购及施工养护项目，主要包含校园原有灌木色块、马尼拉草坪清理清运、场地平整，新增黑麦草籽播种养护、美国红枫种植区域清理整地、有机肥采购铺设等全部工作内容。承包范围包含材料采购、人工施工、场地清理、垃圾外运、后期养护等全套服务，确保项目完工后校园绿化场地整洁、绿植长势良好，满足校园绿化景观及环境使用标准。
二、主要标的
本项目所有施工区域均需完成移除清杂、垃圾外运出校园、场地平整基础工序
（一）灌木色块清理整地工程
施工面积1475㎡，负责校园内原有灌木色块全部清除、场地杂草杂物清理、建筑垃圾及废弃绿植全部清运出校园，对施工区域进行精细化整地、土壤平整梳理，保证场地无杂物、无凸起凹陷，满足后续绿化施工基础条件。
（二）马尼拉草坪清理整地工程
施工面积800㎡，彻底清除原有马尼拉草坪及区域内杂草、枯枝、垃圾等，所有废弃物料全部清运出校园，对草坪施工区域进行平整整地，夯实梳理土壤，保证场地规整平整。
（三）黑麦草籽采购及种植养护工程
施工面积2275㎡，草籽采购可参照美国进口 “闪电” 品牌 2025 年新产黑麦草籽，供应商可选用品质等同于或优于该品牌的同类产品；保证草籽新鲜、发芽率高、无霉变、无杂质。施工包含均匀撒播草籽、铺设无纺布全覆盖防护、提供全部施工材料，且包含为期一个月的专业养护服务，养护期间做好浇水、保湿、查漏补播、杂草清理等工作，确保黑麦草出苗均匀、长势健壮、成坪效果良好。
（四） 美国红枫种植区域清理整地工程
涉及18株美国红枫种植对应区域，对种植点位及周边区域进行彻底清杂、废弃植被移除、土壤整理、场地平整，清理所有影响苗木种植的杂物、硬块土，优化种植土壤环境，保障后续美国红枫种植条件。
（五）有机肥采购
采购优质有机肥共计 3 吨，产品需符合绿化种植相关标准，适用于校园绿化土壤改良，可有效提升土壤肥力，满足草坪、苗木生长需求。参考品牌：“乡愁”，供应商可选用质量相当于或优于该品牌的产品；肥料要求养分充足、无异味、无结块、无污染。
三、技术要求
（一） 场地清理：所有施工产生的杂草、废弃绿植、建筑垃圾等杂物必须全部清运出校园，校园内不得留存任何施工垃圾，施工完毕后场地干净整洁。
（二） 整地标准：所有平整区域土壤疏松、地面平整，无大块杂物、无明显高低差，符合园林绿化施工规范标准。
（三） 物料标准：所有采购物料（黑麦草籽、有机肥等）均为全新合格产品，黑麦草籽必须为美国进口2025年新种，提供物料品质保障，严禁使用劣质、过期、假冒产品。
（四）养护服务：黑麦草种植后需提供为期1个月全程养护，专人定期养护，确保出苗率、成活率达标，出现缺苗、长势不良等问题需无偿补播、整改。
（五） 施工规范：施工过程遵守校园管理规定，文明施工、安全施工，减少校园环境及秩序影响，施工完毕及时清理现场。
四、报价单
	项目名称
	

	报价单位（供应商）
	

	联系人/联系电话
	

	报价日期
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	灌木色块清理整地工程
	㎡
	1,475
	
	

	2
	马尼拉草坪清理整地工程
	㎡
	800
	
	

	3
	2025年黑麦草籽新种采购及种植养护工程（不少于150公斤）
	㎡
	2,275
	
	

	4
	美国红枫种植区域清理整地工程
	株
	18
	
	

	5
	有机肥采购
	吨
	3
	
	

	合  计
	



五、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	合同履行期限
	
	接到进场通知后10个工作日内完成全部工作。

	2
	质保期
	
	整体项目完工验收合格起，提供1个月质保期。

	3
	供应商资质要求
	
	[bookmark: _GoBack]1.加盖公章的营业执照复印件              2.园林绿化相关资质

	4
	验收标准
	
	1. 所有施工区域清理彻底、无杂物、无垃圾，垃圾全部外运离场，场地平整规整；
2. 采购物料规格、品质、数量符合采购要求，证件齐全、质量合格；
3. 黑麦草出苗均匀、长势良好，1个月养护期内成坪效果达标，无大面积缺苗、枯死情况；
4. 整体施工效果符合校园绿化整改要求，满足园林绿化日常使用及景观标准。

	5
	付款方式
	
	银行转账
本项目各项费用合计：67600元（含税、含材料、人工、运输、垃圾外运、后期养护等全部费用）

	6
	交货地点
	
	中南民族大学校内

	7
	其他
	
	报价应包括的全部内容（包含但不限于人工、材料、交通、换新、维保、检修、安装调试、安全文明施工等完成本次采购所需的一切费用和税金）。采购人不再额外支付其他任何费用。





